| Согласовано: Начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Ж.Н.Кудлай | Утверждаю: Исполняющий обязанности заместителя главы администрации - начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Л.С.Дугинец |
| --- | --- |

_Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2025 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет, всего | В том числе |  |  | средства участников Программы | налоговые расходы | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Исполняющий обязанности заместителя главы администрации- начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Л.С.Дугинец (далее- И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК Дугинец Л.С.) заместитель начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Батраков И.В. (далее - заместитель начальника отдела сельского хозяйства) |  | 241288,32 | 3490,20 | 0,00 | 9582,42 | 0,00 | 0,00 | 241288,32 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 21231,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21231,27 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Осуществление мер направленных на энергосбережение | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 21231,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21231,27 |
|  | Контрольное событие 1: перевод на автономное теплоснабжение в 2025 году административного здания Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 30.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 2: Актуализация схемы теплоснабжения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3: размещение в свободном доступе 4 информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в т.ч.: 1 полугодие- 2 шт; 2 полугодие- 2 шт. | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 03.06.2025 02.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма: Благоустройство территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 54335,57 | 3490,20 | 0,00 | 9582,42 | 0,00 | 0,00 | 54335,57 |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 1308,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1308,56 |
|  | Контрольное событие 4: содержание 52 мест захоронения | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 2220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2220,00 |
|  | Контрольное событие 5: вывоз твердых коммунальных отходов 3590 м3 с общественных территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского краяв т.ч.: 1 полугодие-1800 м3, 2 полугодие-1798 м 3 | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 03.06.2025 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 13851,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13851,73 |
|  | Контрольное событие 6: ремонт и содержание 7260 световых фонарей уличного освещения, содержание линий уличного освещения, в т.ч.: 1 полугодие-7260 шт, 2 полугодие-7260 шт. | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 03.06.2025 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 15452,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15452,77 |
|  | Контрольное событие 7: кронирование 143 деревьев | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 28.11.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 8: покос 13,2 Га сорной растительности на общественных территориях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 30.09.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 20992,51 | 3490,20 | 0,00 | 9582,42 | 0,00 | 0,00 | 20992,51 |
|  | Контрольное событие 9: Благоустройство зоны отдыха в с.Лиман Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 01.08.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 10: Обустройство парковой зоны отдыха (I этап) по ул. Центральная, 26 в ауле Малый Барханчак Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 01.08.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 11: Обустройство парковой зоны и зоны отдыха на улице Заливаднего, 1а в посёлке Советское Руно Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 01.08.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 12: Благоустройство парковой зоны № 1 (шестая часть) в селе Бурукшун Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 01.08.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 13: Обустройство детской площадки вблизи МК ДОУ детского сада № 26 с. Золотаревка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 01.08.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 14: Благоустройство общественной территории улицы Ленина (от пересечения с улицей Торговая до примыкания к улице Кирова) в с. Кевсала Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 01.08.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 15: Благоустройство парковой зоны (3 очередь) с. Октябрьского Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 01.08.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.6 | Основное мероприятие: Обустройство (ремонт) детских площадок | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями АИМО СК |  | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
|  | Контрольное событие 20: выполнение работ по обустройству детской площадки на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями АИМО СК | 01.08.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства |  | 11483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11483,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства |  | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 |
|  | Контрольное событие 21: закупка средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб -8 шт. | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Основное мероприятие Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства |  | 10402,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10402,90 |
|  | Контрольное событие 22: время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы 7 секунд | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 23: выезды на аварийные, нештатные и ЧС | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.3. | Основное мероприятие Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства |  | 1030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1030,20 |
|  | Контрольное событие24: техническое обслуживание объектов культуры и спорта | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма: Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 154238,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154138,38 |
| 4.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 52025,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51925,19 |
|  | Контрольное событие 25: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Основное мероприятие: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказание услуг) в области хозяйственно-технического обеспечения | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 102213,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102213,19 |
|  | Контрольное событие 26: обеспечение деятельности (оказание услуг) в области хозяйственно-технического обеспечения | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |